**Datas e Prazos Importantes do Cronograma**

Ciclo 02 – Etapa do Protótipo do Software

**Time de Comunicação**

22/10/2018 - Reunião com o cliente e equipe de projeto

22/10/2018 - Levantamento Inicial de Requisitos

22/10/2018 - Especificação de Req. de Software

22/10/2018 – Req. de Sistema e Funcionais e não Funcionais

24/11/2018 - Manual de Software e Documentação

27/11/2018 - Treinamento Cliente e Canal de Suporte

**Time de Planejamento**

15/10/2018 - Entrega do Cronograma

29/10/2018 - Gerenciamento de Risco

29/10/2018 – Revisão cronograma e atividades

29/10/2018 - Apuração dos Custos e Atividades

05/11/2018 – Ata e Reunião da Entrega do Protótipo

**Time de Modelagem**

05/11/2018 - Definição Ferramentas

05/11/2018 - Modelo Entidade Relacionamento

05/11/2018 - Diagrama de Caso de Uso

12/11/2018 - Diagrama de Classes

12/11/2018 - Diagrama de Sequência

12/11/2018 - Diagrama de Atividades

**Time de Desenvolvimento**

19/11/2018 - Modelo Físico do Banco de Dados

19/11/2018 - Esboço e design das telas do protótipo

19/11/2018 - Analise de Regras de Negócio

26/11/2018 - Construção da versão Protótipo / Pré-Alpha / Alpha

**Time de Entrega e Emprego**

03/12/2018 - Preparação de Ambiente no Cliente

03/12/2018 - Instalação do Banco de Dados

03/12/2018 - Liberação Protótipo