**Datas e Prazos Importantes do Cronograma**

Ciclo 02 – Etapa do Protótipo do Software

Padrão das linhas de meta: DATA PREVISTA PARA ENTREGA | META ESPECÍFICA | DATA ENTREGUE

EM VERMELHO: Atrasos ou faltas.

**Time de Comunicação**

22/10/2018 - Reunião com o cliente e equipe de projeto Falta gerar o artefato.

22/10/2018 - Levantamento Inicial de Requisitos (10/09/18) (**Documentação de Requisistos ARAquá.docx)**

22/10/2018 - Especificação de Req. de Software (24/09/18) (**~$cumentação de Requisistos ARAquá.docx)**

22/10/2018 – Req. de Sistema e Funcionais e não Funcionais (24/09/18) (**~$cumentação de Requisistos ARAquá.docx)**

24/11/2018 - Manual de Software e Documentação

27/11/2018 - Treinamento Cliente e Canal de Suporte

**Time de Planejamento**

15/10/2018 - Entrega do Cronograma (13/10/18) (**Cronograma ARAqua Módulo 2.docx)**

29/10/2018 - Gerenciamento de Risco Mesmo usado no primeiro módulo

29/10/2018 – Revisão cronograma e atividades (29/10/18) ([Ata de reunião n° 0004-2018.pdf](https://github.com/alessandrojv/ARAqua/blob/master/atas/Ata%20de%20reuni%C3%A3o%20n%C2%B0%200003-2018.pdf))

29/10/2018 - Apuração dos Custos e Atividades (29/10/18) ([Ata de reunião n° 0004-2018.pdf](https://github.com/alessandrojv/ARAqua/blob/master/atas/Ata%20de%20reuni%C3%A3o%20n%C2%B0%200003-2018.pdf))

05/11/2018 – Ata e Reunião da Entrega do Protótipo (05/11/18) ([Ata de reunião n° 0005-2018.pdf](https://github.com/alessandrojv/ARAqua/blob/master/atas/Ata%20de%20reuni%C3%A3o%20n%C2%B0%200003-2018.pdf))

**Time de Modelagem**

05/11/2018 - Definição Ferramentas (24/09/18)

05/11/2018 - Modelo Entidade Relacionamento (29/10/18) (**MER - ARAquaMOD2.png)**

05/11/2018 - Diagrama de Caso de Uso (07/11/18) (**casodeuso2.ucase.violet.html)**

12/11/2018 - Diagrama de Classes (05/11/18) (**DiagramaClasse2.class.violet.html)**

12/11/2018 - Diagrama de Sequência Dispensado pelo cliente

12/11/2018 - Diagrama de Atividades (29/10/18) (**Diagrama de Atividades - Cálculos.png)**

**Time de Desenvolvimento**

19/11/2018 - Modelo Físico do Banco de Dados (29/11/18) (**dbaraqua\_atualizado\_29-11.sql)**

19/11/2018 - Esboço e design das telas do protótipo (02/12/18)

19/11/2018 - Analise de Regras de Negócio

26/11/2018 - Construção da versão Protótipo / Pré-Alpha / Alpha

**Time de Entrega e Emprego**

03/12/2018 - Preparação de Ambiente no Cliente Verificar como vai ser instalado.

03/12/2018 - Instalação do Banco de Dados [ARAqua](https://github.com/alessandrojv/ARAqua)/[databases](https://github.com/alessandrojv/ARAqua/tree/master/databases)/**Dump20181203.sql**